**Использование средств дорожного фонда за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование Программы** | **план** | **Исполнение** | **% исполнения** |
|   |   |   |   |  |
| 1 | Асфальтирование улицы И.Гамзата и М. Абдулгафурова в сел. Нечаевка | 3658,099 | 3658,099 | 100,00 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка улицы Кирова в сел. Гельбах | 442,5 | 442,5 | 100,00 |
| 3 | Асфальтирование участка улицы Матросова в сел. Зубутли - Миатли | 442,4 | 442,325 | 99,98 |
| 4 |  Устройство покрытия из ПГС улиц Курамагомедгаджи, м-д Ислам шейха, Абдулмуслима шейха, Гасангаджи и проспекта Имама Шамиля в сел Гельбах | 1344,584 | 1332,757 | 99,12 |
| 5 | Ремонт участка улицы 60лет ДАССР в сел. Султанянгиюрт | 63,318 | 54,119 | 85,47 |
| 6 | Ремонт основани и устройство асфальтобетонного покрытия улицы Хизроева в сел. Султанянгиюрт  | 4399,449 | 4399,445 | 100,00 |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Гиматова и Салаватова в сел. Чонтаул  | 3212,52 | 3212,52 | 100,00 |
| 8 | Ремонт покрытия из ПГС улицы Чирюртовская в сел. Нечаевка | 1081,609 | 1081,869 | 100,02 |
|   | **Итого** | **14644,5** | **14623,634** | **99,86** |