ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном образовании

На территории района реализуются свыше 30 инвестиционных проектов за  счет  бюджетов всех уровней.

В рамках участия в региональных и федеральных национальных проектах и программ, реализованы инвестиционные проекты за счет средств республиканского, районного бюджетов и средств меценатов на общую сумму 278 млн. 350 тыс. 400 рублей.

Произведен «Капитальный ремонт здания МКОУ «Кульзебская СОШ», Капитальный ремонт МКОУ «Стальская СОШ №2», Капитальный ремонт МКОУ «Стальская гимназия», Капитальный ремонт МКОУ «Чонтаульская СОШ №2»в рамках республиканского проекта «Образование» на общую сумму 20 млн. 112 тыс. 810 рублей. Запланированные объемы полностью освоены.

В рамках приоритетного проекта Правительства РД «Мой Дагестан - Мои дороги» проведен ремонт автомобильных дорог площадью 42,837 тыс. кв.м. в 4 селах района на общую сумму 29 млн. 268 тыс. 600 рублей. Кассовый расход средств на 01.10.2022 года составляет 65,9 проц. Не завершены работы в трех селах, до конца года все запланированные средства будут освоены.

За счет Дорожного фонда отремонтированы дороги в 2 селах, проложен асфальт к базе  МЧС возле с. Кульзеб. Не завершены работы в трех селах. Кассовый расход средств на 01.10. 2022 год составлял 30,5 проц., до конца года все запланированные средства будут освоены.

По республиканской программе «Формирование современной городской среды» построен сквер в с. Султанянгиюрт. Работа завершена на 100 проц.

По республиканскому проекту «Местные инициативы» в районе проводятся следующие работы:

ремонт основания из ПГС и устройство дорожного покрытия из асфальтобетона ул. Шамиля и М. Султанова с. Н. Гадари МО СП «сельсовет Зубутли Миатлинский»;

капитальный ремонт улиц с. Зубутли Миатли (ул. Олега Кошевого -1380м2, ул. К. Гаджиева – 510м2, ул. Хизроева – 2022 м2, ул. Пролетарская -тротуар и водоотводной канал, ул. Матросова -тротуар и водоотводной канал);

ремонт основания из ПГС  и устройство  покрытия улиц   с. Комсомольское (ул. С.Афанди-1610м2, ул. С.Муртазалиева-4550м2, ул. С.Сажидова-4550 м2, ул. М.Гимбатова-4550 м2;

капитальный ремонт улиц с. Султанянгиюрт ул. Кооперативная, ул. Кривая, ул. Гаруна Саидова, ул.Э. Капиева, ул. И.Казака.

В рамках национальных   проектов и государственных республиканских программ в 2022-2023 г.г. на территории муниципального района реализованы и планируются к  реализации, следующие инвестиционные проекты:

Строительство общеобразовательной организации на 604 ученических места в с. Кироваул Кизилюртовского района, в том числе подготовка проектной документации;

Строительство общеобразовательной организации на 216 ученических мест в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, в том числе подготовка проектной документации

Строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест в с. Нечаевка Кизилюртовского района;

Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест в с. Комсомольское, Кизилюртовского района, в том числе подготовка проектной документации;

Строительство плоскостных спортивных сооружений в с. Кироваул,  с. Гельбах, с. Чонтаул.

В рамках программы «Чистая вода» представлена на экспертизу в ГАУ «Государственная экспертиза проектов» проектно - сметная документация по селам Стальское  и Султан-Янгиюрт.

Субъектами малого предпринимательства за счет собственных средств планируется реализовать шесть инвестиционных проектов, в том числе: посадка интенсивного сада в с. Кульзеб, ввод в эксплуатацию зерносклада в с. Зубутли-Миатли, оплеменение поголовья КРС мясного направления в с. Зубутли-Миатли, искусственное осеменение КРС в с. Зубутли-Миатли, строительство молочного цеха мощностью 10 тонн в сутки в с. Зубутли-Миатли.

Всего за 9 месяцев 2022 года введено 220 кв. м. жилья, что составляет 3,6 % к уровню 2021 года. Прогнозируется, что до конца года объемы ввода жилья возрастут до 11880 кв.м.