ООО «РОСТ Аква»

СПРАВКА

В рамках реализации проекта «Строительство форелей фермы» ООО «РостАква» по состоянию на 30.06.2026 г. создано 1 рабочее место из планируемых 65, так как проект еще не запущен.

Для реализации проекта взят в аренду на организованных торгах земельный участок площадью 18,6 гектара, под строительство основных производственных  и рыболовных объектов, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нечаевка.

На текущий момент разработана проектная документация, подведена линия электропередач, сделана новая дорога от канала до дамбы, получено разрешение на строительство и ведётся работа по разработке рабочей документации.

Параллельно ведутся подготовка для Опытно фильтрационных работ, чтобы уточнить возможный дебет грунтовой воды для обеспечения рыболовного процесса.

Разрабатывается проект водозабора из реки Сулак, как альтернативный источник водоснабжения. Ориентировочный срок окончания проектных работ май 2026 г., получение рабочей документации - июнь 2026.

Общее количество муниципальных и налоговых платежей внесённых ООО «Рост аква» по годам:

2024 год субаренда помещения 141 т.р., (Администрация с.Нечаевка)

аренда земельного участка 485 т.р. (Администрация с. Нечаевка)

Налоги 2025г.- 354 т.р., (Бюджет РД)

субаренда помещения 144 т.р.,(Администрация с.Нечаевка)

аренда земельного участка 734 т.р.(Администрация с.Нечаевка)

Постройка дороги (сумма пожертвования) 1499301,84 руб. (Адм. с.Нечаевка)

Налоги 2026 г. 166 т.р. , (Бюджет РД)

субаренда помещения 36 т.р., (Администрация с.Нечаевка)

аренда земельного участка 368 т.р.(Администрация с.Нечаевка)

Субсидии и другие преференции не получались.

На сегодняшний день реализация проекта не предоставляется возможной из-за погодных условий и частого сброса воды.